Nazwa Zamawiającego: 		  Zakład  Zagospodarowania Odpadów  Sp. z o.o.

| Adres: ul. Górnośląska 2 68-200 Żary Polska | tel: +48 68 479 46 26 fax: + 48 68 479 46 36 e-mail : zzo@marszow.pl adres strony internetowej: http://www.marszow.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

| Opracowanie: BBF Sp. z o.o. | Zatwierdził: Jacek Połomka dnia 18.04.2014 r. |
| --- | --- |

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONANWCÓW

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Część III | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |
|  | Część IV | Dokumentacja Techniczna |
|  | Część V | Przedmiar Robót |

Użyte w niniejszej specyfikacji słowo „umowa” jest synonimem słowa „Kontrakt” i dotyczy Kontraktu, jaki ma być zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

SPIS TREŚCI

lp.   Rozdział .………………………………………………………………………...strona1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	8

2.	Definicje:	8

3.	Tryb udzielania zamówienia.	9

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	9

5.	Zamówienia częściowe.	10

6.	Zamówienia uzupełniające.	10

7.	Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej	10

8.	Termin wykonania zamówienia.	10

9.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	10

10.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.	13

11.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.	15

12.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	15

13.	Wymagania dotyczące wadium.	16

14.	Termin związania ofertą	18

15.	Opis sposobu przygotowania oferty.	19

16.	Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.	22

17.	Opis sposobu obliczenia ceny.	23

18.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	24

19.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	24

20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	27

1.	Informacje ogólne.	27

2.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	27

3.	Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	27

4.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	29

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	29

22.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	29

23.	Oferta z rażąco niską ceną.	29

24.	Unieważnienie postępowania	30

25.	Podwykonawstwo.	30

26.	Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:	31

27.	Wypłata wynagrodzenia	31

28.	Tryb oceny ofert.	31

29.	Wykluczenie Wykonawcy.	32

30.	Odrzucenie oferty	32

31.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	32

32.	Wykaz załączników do IDW.	33

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty	34

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	42

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych najważniejszych robót budowlanych.	43

Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.	45

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy, o posiadaniu przez osoby wskazane do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wymaganych uprawnień.	46

Załącznik nr 6 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów do wykonania zamówienia.	47

Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia.	49

Załącznik nr 8 – wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)	50

# Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2

68-200 Żary

Polska

e-mail: zzo@marszow.pl

Regon: 080226740

NIP: 9282010639
KRS: 0000297754

kapitał zakładowy: 14 706 300,00 PLN

# Definicje:

- Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

- na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zwana dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „ustawa PZP”.

- Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy to dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

- Średni kurs złotego w stosunku do euro to kurs określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1692)

- Kierownik Zamawiającego – osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

- Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

- Zakład Zagospodarowania Odpadów – zakład w którym prowadzone jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;

- Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

- Rekultywacja – przywracanie lub nadawanie nowych wartości użytkowych gruntu poprzez właściwe ukształtowanie terenu, poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych, odtwarzanie gleby oraz uregulowanie właściwych stosunków wodnych z wykorzystaniem metod technicznych, biologicznych oraz zabiegów zmierzających do optymalnego zagospodarowania docelowego terenu;

- Monitoring składowiska - Monitoring składowiska prowadzony zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523).

# Tryb udzielania zamówienia.

- Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

2) 	Zakres zadania obejmuje:

- Uformowanie docelowej bryły składowiska,

- Wykonanie warstw zamknięcia rekultywacyjnego,

- Wykonanie uszczelnienia,

- Wykonanie ujęcia wód opadowych oraz rowu opaskowego,

- Wykonanie systemu odgazowania,

- Rozbiórki,

- Nasadzenie zieleni.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części od III do V niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacji Technicznej i Przedmiarze Robót).

- Oznaczenie kodu robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45112330-7 Rekultywacja terenu

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na budowę dla robót budowlano-inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie  angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999) ISBN: 83-86774-30-4.

# Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

# Termin wykonania zamówienia.

  - Termin wykonania zamówienia wynosi  do 617 dni od daty podpisania Umowy, w tym Czas na Ukończenie wynosi 210 dni licząc od Daty Rozpoczęcia i Okres Zgłaszania Wad wynosi 365 dni daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót.

  - Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie.

  - Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady.

  - Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuści zmianę okresów realizacji poszczególnych robót, przy zachowaniu ostatecznej daty wykonania.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu (Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP):

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie powinno być złożone przez  Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- posiadać wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem najważniejszych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących swym zakresem rekultywację  składowisk odpadów o łącznej powierzchni co najmniej 40 000 m2, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania  na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał wiedzy i doświadczenia).

- dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW oraz złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 stwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):

- Przedstawiciel Wykonawcy (ekspert nr 1 - 1 osoba) niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

  - wykształcenie - techniczne;

  - doświadczenie w zarządzaniu budową robotami budowlanymi w charakterze Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy dla: minimum jednej zrealizowanej inwestycji z dziedziny ochrony środowiska

Za inwestycję z dziedziny ochrony środowiska uznaje się:

- obiekty gospodarki odpadami: zakład zagospodarowania odpadów (w skład którego wchodzą co najmniej sortownia i kompostownia); kwatera składowania odpadów,

- rekultywacje składowisk,

- oczyszczalnie ścieków lub stacje uzdatniania wody (także z ujęciami).

Za zrealizowane inwestycje uznaje się te inwestycje, co do których zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo budowlane, a jeżeli dana inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę, co do których przystąpiono do ich użytkowania przez Inwestora.

- Kierownik Budowy (ekspert nr 2 – 1 osoba) – osoba posiadająca następujące  kwalifikacje i doświadczenie:

- doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej dla co najmniej 1 zrealizowanej rekultywacji składowiska odpadów.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku, gdy ww. osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie znają języka polskiego, wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia z i na język polski.

Wymieniony powyżej personel kluczowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwości pełnienia przez jedną osobę funkcji Przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika Budowy jeśli osoba spełnia wymagania dla obu tych funkcji.

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. zapewniającej należyte wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu obowiązek ma złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

    - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 Ustawy PZP ).

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów (przykładowy  wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  ust. 2b  Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy  przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) i wskazanych w punkcie 10.1.5 a) i c).

    - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

    - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. 9 IDW, tj.: w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9 IDW oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP stosownie do treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231 zwanym dalej jako: „Rozporządzenie”) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia następujących dokumentów:

    - W celu potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w pkt 9.1.2) IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 3 do IDW).

    - W celu potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w pkt 9.1.3) IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW oraz złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW stwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 4 i załącznika nr 5 do IDW).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego  (przykładowy  wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 9.1.4) IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).

    - Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie powinno być złożone przez  Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

    - W celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- niezależnie od wymogu złożenia ww. dokumentów Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - Stosownie do treści § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.1.5.a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.2  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  10.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy PZP , jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosowne porozumienie lub umowę zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

- związanie porozumieniem lub umową na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres zgłaszania wad,

- umowa musi zawierać określenie celu gospodarczego, dla którego została  zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu zamówienia),

- jedna ze stron (partnerów) umowy musi być wyznaczona jako lider,

- musi zawierać następujące zapisy w brzmieniu:

- wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów) oraz

- lider jest uprawniony do otrzymywania płatności.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail (oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona pisemnie, zapytania do SIWZ muszą być przekazywane Zamawiającemu pisemnie, faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane e-mailem powinny mieć formę skanu podpisanego pisma przesłanego w załączeniu do wiadomości e-mail.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 12.2), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2).

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym  - Angelika Popiołek, e-mail: zzo@marszow.pl

fax: 68/479-46-36

b) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  Justyna Kamińska,

e-mail: zzo@marszow.pl fax: 68/479-46-36

# Wymagania dotyczące wadium.

- Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 86 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

- Forma wadium.

- 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: „Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem na zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości  .... PLN”,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

  - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”,

3)	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

a)	wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt.13.2.2)a).

b)	precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

c)	kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,

d)	wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane,

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Zachodni WBK O/Żary nr rachunku 74 1090 2561 0000 0001 1001 3207

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty.

- Termin wniesienia wadium.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy PZP.

- Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie papierowej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających zasoby kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - Wzory dokumentów dołączonych do IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie i dołączone do oferty w oryginale.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.

  - Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) art. 297, §1: „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiana złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki lub modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

- Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż format A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w 1 egzemplarzu  w oryginale.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę, (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwa powinny być składanie w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW wraz z załącznikiem 1A do oferty (Wykaz Klauzul FIDIC)  i załącznikiem 1B do oferty (Kosztorys Ofertowy).

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW.

- Wykaz wykonanych najważniejszych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW wraz z oświadczeniem, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu posiadają wymagane uprawnienia.

- W przypadku gdy podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy będzie brał udział w realizacji zamówienia Wykonawca przedkłada do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej, (przykładowy  wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej IDW) oraz dokumenty wymienione w pkt. 9.1.5) niniejszej IDW, w odniesieniu do tego podmiotu  oraz w sytuacji  polegania na zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca przedkłada do oferty również informację, o której mowa w pkt 9.1.4) niniejszej IDW w odniesieniu do tego podmiotu.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust 1 ustawy PZP, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Dowód wniesienia wadium.

- Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW.

    - Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

        - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

        - Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien umieścić w nieprzeźroczystej kopercie i dołączyć na końcu  oferty.

        - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.

# Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o., ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, Polska, pokój nr 1  w terminie

| Do dnia | 09.05.2014r. | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone zgodnie z pkt.15.4.2) SIWZ.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej , zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie   (paczce). Paczkę należy opisać następująco:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2

68-200 Żary

Polska

Oferta w postępowaniu na

Rekultywację składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

z dopiskiem:

„ Nie otwierać przed godziną  10:30  dnia  09.05.2014r.”

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o., ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, sala nr 8.

| W dniu | 09.05.2014r. | o godz. | 10:30 |
| --- | --- | --- | --- |

          - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

          - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

          - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

          - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

          - Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

          - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 16.7)a) i 16.7)d) IDW.

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania koperty (paczki) zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy PZP.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i być podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena musi zostać podana na podstawie pozycji i ilości zawartych w Kosztorysie Ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Kosztorys Ofertowy opracowany na podstawie Przedmiaru Robót - Wzór Kosztorysu Ofertowego stanowi załącznik nr 1B do oferty. Wykonawca określi ceny na wycenione elementy zamówienia wymienione w Kosztorysie Ofertowym wg następujących zasad:

    - brak wyceny danej pozycji kosztorysowej (pozycja zerowa) oznacza, że pozycja ta nie zostanie zapłacona, a Wykonawca ujął jej koszty w innych pozycjach kosztorysu,

    - pominięcie pozycji kosztorysowych (ich brak) dyskwalifikuje ofertę jako nie porównywalną z ofertami konkurencyjnymi bez prawa do dokonania uzupełnienia oferty o pominięte pozycje kosztorysowe,

    - zakazuje się wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysowych.

    - Wykonawca powinien w pozycjach 21 (studnie biernego odgazowania – z biofiltrem) i 22 (studnie biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi)  Kosztorysu Ofertowego podać wartości kwotowe nie mniejsze niż odpowiadające:

# - 0,1% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty (pozycja 21 - studnie biernego odgazowania – z biofiltrem),

# - 3% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty (pozycja 22 studnie biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi).

- Suma wartości pozycji Kosztorysu Ofertowego przeniesiona do Formularza Oferty i powiększona o podatek VAT,  stanowi ostateczną Cenę oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II SIWZ (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego).

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 385).

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z zasadami zawartymi w art. 87 ust. 2. ustawy PZP.

- Wykonawca musi uwzględnić w cenie koszty stałego pobytu Przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika Budowy podczas prowadzenia prac branżowych.

- Kontrakt (umowa) będzie rozliczany metodą obmiarową, zgodnie z warunkami umowy.

- W cenie należy uwzględnić okres realizacji inwestycji.

- Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem budowy.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przed upływem terminu składania ofert,

  - zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie.

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena ( C ) | 100% | 100 punktów |

- Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 100

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i". |

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej.

- Przy ocenie ofert pod względem kryterium oceny będzie brana pod uwagę cena z podatkiem od towarów i usług podatek VAT tj. cena brutto.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy PZP, w terminienie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej na roboty budowlane;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; oraz

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowa jest zawarta na czas oznaczony wskazany w części II SIWZ;

- Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:

- konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy (t.j. temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, ze uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni)  o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy);

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);

- zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia):

- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą róznicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

- zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc;

- Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa studni biernego odgazowania – z biofiltrem (poz. 21 Kosztorysu Ofertowego), czy studni biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi  (poz. 22 Kosztorysu Ofertowego). W przypadku jeżeli wystarczające okażą się studnie biernego odgazowania – z biofiltrem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w poz. 22 Kosztorysu Ofertowego i Zamawiający zrezygnuje z budowy studni biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy studni biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi  wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w poz. 21 Kosztorysu Ofertowego i Zamawiający zrezygnuje z  budowy studni biernego odgazowania – z biofiltrem. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.

- Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny. Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz na wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmiany wynagrodzenia, zmiana ta przeprowadzona zostanie w oparciu o  stawki wynikające z powszechnie uznawanych baz cenowych Sekocenbud;

- zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;

  - nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;

  - jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikajace z Umowy;

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy  określone dla danego specjalisty w SIWZ.

Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.

- zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy):

- natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków;

- wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych);

- konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;

- nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

- konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

- konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć momencie zawarcia umowy;

- nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

- zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz  pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);

- konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);

- W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Umowa podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy PZP,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w  SIWZ.

- Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:

    - Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej równą Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej realizowanego niniejszego Kontraktu.

    - Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II SIWZ.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

# Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie  wraz z podatkiem VAT.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy, które nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie.

# Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.);

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Bank Zachodni WBK O/Żary

nr rachunku 74 1090 2561 0000 0001 1001 3207

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu

- precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji i/lub poręczenia,

- zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

- określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

# Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Warunków Kontraktowych, Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego SIWZ

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

  - Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej określone w art. 180 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów w/w ustawy.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 21.1.1) IDW jest odwołanie (art. 180- 198 )  oraz skarga do sądu (art. 198 a – 198 g).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Oferta z rażąco niską ceną.

        - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy PZP. Nie złożenie wyjasnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

        - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

        - Zamawiający odrzuci ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach gdy:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy PZP, zostały złożone ofertydodatkowe o takiej samej cenie;

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanialub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie możnabyło wcześniej przewidzieć;

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówieniapublicznego.

    - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowiśrodki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały muprzyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

    - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty

# Podwykonawstwo.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty.

  - Jeżeli Wykonawca zmiana albo rezygnacje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega, zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP szczególne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Warunki te określa Klauzula 4.4 Kontraktu.

# Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie będzie korzystał z zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

# Wypłata wynagrodzenia

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na potrzeby niniejszego zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności zgodnie z Klauzulą 14.6 Kontraktu.

# Tryb oceny ofert.

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi  w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Wykluczenie Wykonawcy.

- Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

- Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływieumowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt  31.3.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# Wykaz załączników do IDW.

- Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

- Załącznik 1A do Oferty - Wykaz klauzul FIDIC.

- Załącznik 1B do Oferty – Kosztorys Ofertowy.

- Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

- Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

- Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu posiadają wymagane uprawnienia.

- Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia – pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów

- Załącznik nr 7 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Załącznik nr 8 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.) albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.).

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt  9 IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

# Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie  niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

kwota netto: .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

kwota należnego podatku VAT według stawki 23% w wysokości: ........PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

łącznie (tj. cena) .............................................. PLN

(słownie:.............................................. PLN)

- akceptujemy bez zastrzeżeń terminy płatności określone w klauzuli 14.7  w CZĘŚCI II  SIWZ,

- niniejsza oferta jest ważna przez  30 dni,

- akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ,

- Czas na Ukończenie zamówienia wynosi 210 dni  licząc od Daty Rozpoczęcia.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień wydania Wykonawcy Świadectwa Przejęcia.

- Okres Zgłaszania Wad wynosi 365 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót, jest objęty terminem realizacji zamówienia i jest tożsamy z okresem rękojmi. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuści zmianę okresów realizacji poszczególnych robót, przy zachowaniu ostatecznej daty wykonania.

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(my) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 20 IDW,

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/ [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszej części  zamówienia / następujące części niniejszej części zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- załącznikami do niniejszej Oferty są

1.

2.

3.

………

Oferta sporządzona jest na …………. ponumerowanych stronach

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OFERTY - WYKAZ KLAUZUL

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlano-inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie  angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999) ISBN: 83-86774-30-4”

Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty

| POZYCJA | Subklauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych | DANE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. ul. Górnośląska 2 68-200 Żary |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | (..............) |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | AECOM Sp. z o.o. ul. Zwycięzców 32a/5 68-200 Żary |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3 | 210 dni licząc od Daty Rozpoczęcia. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 365 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia (tożsamy z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady) |
| Systemy Transmisji Informacji | 1.3. | Telefaks lub e–mail, winny być każdorazowo potwierdzone niezwłocznie na piśmie |
| Obowiązujące Prawo | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polski |
| Język Wiodący | 1.4 | Polski |
| Język Komunikatów | 1.4 | Polski |
| Termin udostępnienia Terenu Budowy | 2.1. | Z dniem Daty Rozpoczęcia |
| Zabezpieczenie Wykonania | 4.2 | 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Termin wydania Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia | 8.1 | Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie |
| Kara Umowna za zwłokę w Robotach | 8.7 | 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Kara Umowna za zwłokę w usunięciu wad lub usterek | 11.4&11.10 | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Kara Umowna za zwłokę w usunięciu wad lub usterek | 8.7 | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Kara Umowna za zwłokę w zakresie obowiązków Wykonawcy względem Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców | 8.7 | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Maksymalna Suma Kar Umownych | 8.7, 11.4 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Minimalna Kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 100 000 PLN |
| Waluty Kontraktu | 13.4 &14.15 & 14.7 | Walutą Kontraktu jest PLN |
| Termin płatności | 14.7 | 30 dni |
| Kara Umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy | 15.2 | 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Termin przedłożenia ubezpieczeń: | 18.1 | 7 dni od podpisania Aktu Umowy |
| Ubezpieczenie Robót | 18.2 | Na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia i nie mniejszą niż 120% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy na budowie | 18.2 | Na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia i nie mniejszą niż 120% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Ubezpieczenie OC w stosunku do Osób Trzecich na kwotę nie mniejszą niż | 18.3. | 2.000 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń (lub równowartość w innej walucie po średnim kursie NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia) |
| Arbitraż | 20.6 | Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. |
| Miejsce rozstrzygania sporów | 20.9 | Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. |

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO OFERTY - KOSZTORYS OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

        - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. Kosztorys ofertowy:

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |
| --- |
| REKULTYWACJA SKŁADOWISKA W DRZEŃSKU MAŁYM, GM.GUBIN |
| L.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jedn. miary | Ilość | Cena jedn.(zł) | Wartość (zł) |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | - | - | - | - |
| 1 | Ubezpieczenia i gwarancje | ryczałt | 1 |  |  |
| 2 | Prace geodezyjne | ryczałt | 1 |  |  |
| 3 | Tablica Pamiątkowa | kpl. | 1 |  |  |
| II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 4 | Rozbiórka zbędnych elementów infrastruktury składowiska | kpl. | 1 |  |  |
| III | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | - | - | - | - |
| 5 | Uformowanie i wyrównanie kopca odpadów - przemieszczanie odpadów na kwaterze | m3 | 12 191 |  |  |
| 6 | Uporządkowanie terenu wokół składowiska | m2 | 20 000 |  |  |
| IV | UKSZTAŁTOWANIE WARSTW ZAMKNIĘCIA REKULTYWACYJNEGO | - | - | - | - |
| 7 | Warstwa odgazowująca: żwirowa - 30 cm | m3 | 8 376 |  |  |
| 8 | Warstwa wyrównawcza z piasku - 10 cm | m3 | 2 792 |  |  |
| 9 | Folia gładka PEHD (strop) | m2 | 17 134 |  |  |
| 10 | Folia fakturowana PEHD (na skarpach) | m2 | 11 649 |  |  |
| 11 | Geowłóknina | m2 | 28 783 |  |  |
| 12 | Warstwa filtracyjna: żwirowo - piaszczysta - 30cm | m3 | 8 376 |  |  |
| 13 | Ziemia (podglebie) - 30 cm | m3 | 8 376 |  |  |
| 14 | Humus - 20 cm | m3 | 5 584 |  |  |
| 15 | naprawa ogrodzenia (15 % z całości przewidziany do naprawy) | m | 200 |  |  |
| 16 | Brama wjazdowa | kpl. | 1 |  |  |
| V | SYSTEM UJĘCIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH |  |  |  |  |
| 17 | Budowa rowu opaskowego ziemnego | m | 811 |  |  |
| 18 | Budowa rowu opaskowego ziemnego umocnionego geosyntetykiem | m | 52 |  |  |
| 19 | Geosyntetyk | m2 | 214 |  |  |
| VI | ODGAZOWANIE KWATERY | - | - | - | - |
| 20 | studnie odgazowujące - nadbudowa istniejących studzienek odgazowujących | szt. | 11 |  |  |
| 21 | studnie biernego odgazowania – z biofiltrem (nie mniej niż 0,1% ceny ofertowej) | szt. | 11 |  |  |
| 22 | studnie biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi nie mniej niż 3% ceny ofertowej) | szt. | 11 |  |  |
| 23 | badanie gazu składowiskowego | kpl. | 1 |  |  |
| VII | ODTWORZENIE WARSTWY GLEBOWEJ I ZADARNIENIE TERENU | - | - | - | - |
| 24 | Zadarnienie ręczne wierzchowiny - wysianie mieszanki traw i wałowanie | m2 | 17 134 |  |  |
| 25 | Zadarnienie ręczne skarpy jw. | m2 | 10 786 |  |  |
| 26 | Nasadzenie niską roślinnością | szt. | 1 668 |  |  |
| 27 | Obsianie mieszanką traw rowu | m2 | 3 322 |  |  |
| Razem: |  |

# Uwaga: Wykonawca powinien w pozycjach 21 (studnie biernego odgazowania – z biofiltrem) i 22 (studnie biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi)  Kosztorysu Ofertowego podać wartości kwotowe nie mniejsze niż odpowiadające:

# - 0,1% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty (pozycja 21 - studnie biernego odgazowania – z biofiltrem)),

# - 3% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty (pozycja 22 studnie biernego odgazowania – z pochodniami biogazowymi indywidualnymi).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty pn.: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych najważniejszych robót budowlanych.

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Rodzaj roboty budowlanej | Przedmiot roboty budowlanej | Data wykonania | Miejsce wykonania | Inwestor (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Brak przedmiotowego dowodu lub dowody nie potwierdzające danych robót skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego spełnienia warunku.

Uwaga: W przypadku, gdy wartości danych finansowych i danych dotyczących wartości wykonanych  robót będą wyrażone w walucie innej niż PLN podana kwota będzie przeliczana:

wg. średniego  kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko/ Nazwa | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie zawodowe | Wykształcenie | Kwalifikacje | Inne Informacje w tym nazwa podmiotu udostępniającego oraz informacja o podstawie do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:

W przypadku, gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.

Uwaga 2:

Wymieniony powyżej skład osobowy zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy, o posiadaniu przez osoby wskazane do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wymaganych uprawnień.

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Osoby niżej wskazane, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

| l.p. | Imię i nazwisko/ Nazwa | Zakres wykonywanych czynności | numer, data oraz zakres posiadanych uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 6 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów do wykonania zamówienia.

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. PODMIOT:

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Adres Podmiotu |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy/ Wykonawcom występującym wspólnie - ………………………….. (nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) mającego/-ym siedzibę w …………. przy ulicy ………….. do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówenia w postaci:

a)  osób***5 wskazanych w wykazie osób stanowiacym załacznik nr 4 do oferty w postępowaniu pn.: „Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| l.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

  - zdolności finansowej***5

  - potencjału wiedzy i doświadczenia5

*** W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy/ Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających. W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko z osób danego podmiotu, przy pozostałych zasobach wskazanych w pkt. b)  niniejszego oświadczenia  wpisuje się  - nie dotyczy.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby | Pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia.

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zw. z §3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Załącznik nr 8 – wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | JK.ZZO.271.12.2014 |
| --- | --- |

      - Zamawiający:

Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2,

68-200 Żary,

Polska

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.  26 ust 2 d)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczam, iż należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) w skład której wchodzą następujące podmioty:

1………………………………..

2……………………………….

albo

Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.  26 ust 2 d)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  oświadczam, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.).

* UWAGA

Wykonawca winien usunąć albo skreślić tę część powyższego oświadczenia, która go nie dotyczy. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić podmioty wchodzące w jej skład.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

5 Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.